# 6️⃣ Bảng Phân Chia Technical Task (Cho tuần 6)

Dựa trên vai trò Technical Architect và Lead Dev của Hòa, đây là bảng chia task gợi ý để giao việc cho các thành viên trong team:

## 🧑‍💻 Hòa (Team Lead / Backend Architect)

- Khởi tạo bộ khung dự án (Init repository, Folder Structure, Server.js)

- Khởi tạo Database MySQL trên Local/Server (Chạy run script sql đã chuẩn bị)

- Cấu hình biến môi trường (.env), kết nối Database (config/db.js)

- Viết các Middleware dùng chung: Authentication (JWT), Authorization (RBAC), Error Handler

- Code API Đăng nhập (/api/auth/login)

## 🧑‍💻 Khuê (Backend Developer)

- Xây dựng module Attendance (Controller, Service, Model) dựa theo cấu trúc của Lead Dev

- Xây dựng module Homework & Submissions

- Test API bằng công cụ (Postman/Thunder Client) các API CRUD cho Điểm danh & Bài tập

- Tuân thủ naming convention chung do Hòa định ra.

## 🧑‍💻 Nguyệt (Frontend Developer)

- Đọc và hiểu API Spec Document

- Cấu hình Call API (Axios/Fetch) trên ứng dụng React hiện tại

- Tích hợp API Đăng nhập (Lưu Token)

- Phối hợp Code UI và gắn API hiển thị Bảng điểm danh, Form nộp bài tập.

- Xử lý error handler và thông báo (Toast notifications) khi lỗi API (Ví dụ: token hết hạn, gọi sai quyền).